Мониторинг объекта (ОН –Малахова О.А.)

28.05. 2024

Ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Анучинского МО (дорога с. Гражданка - с. Чернышевка)

(источники финансирования - к/б и м/б)

Подрядчик ИП Казарян. Сроки выполнения работ: 01.05.--31.07.2024

Количество техники: 5, рабочих - 7 чел.

Проводится подготовительная работа:

-Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей;

- Устройство кюветов;







