Информация

по исполнению МП «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2025-2029 годы

с 01.01.2026 по 16.10.2026 (9,5 месяцев)

план  47 584 502,14 рублей, исполнено 36 600 004,76 рублей, остаток средств  10 984 459,38 рублей.

| 1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | План 44 782 293,65 | Исполнено 35 068 068,64 | Остаток 9 714 225,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнено по мероприятию |  |  |  |
| 1) | - Зимнее содержание |  | 3 702 227,27 |  |
| 2) | Ремонт дорог |  | 20 129 798,67 |  |
| 3) | Содержание дорог в весенне-осенний период (грейдирование, кюветы, обкос) |  | 11 236 042,70 |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения | план 1 000 000,00 | Исполнено 914 706,38 | Остаток 85 293,62 |
|  | Выполнено по мероприятию |  | По данному мероприятию оплата произведена за нанесение дорожной разметки, приобретение дорожных знаков, установка дорожных знаков, установка остановочного пункта с. Лугохутор. |  |
| 3 | Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий | План 100 000,00 | Исполнено 50 000,00 | Остаток 50 000,00 |
|  | Выполнено по мероприятию |  | Израсходовано на составление ЛСР на ремонт и содержание автомобильных дорог. |  |
| 4 | Разработка паспортов безопасности объектов транспортной инфраструктуры | План 571 987,62 | Исполнено 567 267,74 | Остаток 4 719,88 |
|  | Выполнено по мероприятию |  | По данному мероприятию были разработаны паспорта на ОТИ - 8 шт |  |
| 5 | Содержание автомобильных дорог | План 1 130 220,87 | Израсходовано 0,00 | Остаток 1 130 220,87 |
|  |  | Данные средства были предусмотрены на софинансирование ремонтных работ, не были использованы, т.к. субсидя из КБ на 2026 год не выделена. |  |  |