**ЖКХ- 16.11. 2021г.**

**Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Анучинского муниципального округа» на 2020-2024 годы.**

 При плане 35 349 405,66 рублей, исполнено 31 972 176,38 рублей, что составило 90 % от плановых назначений.

1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений при плане 23 466 014,24 рублей, исполнено **20 597 412,66** рублей (остаток 2 868 601,58 – на ЗСД).

- **15 460 749,85** рублей-ремонт дорог, в том числе по контрактам:

 9 451 529,52 рублей -ИП «Стрижков»- ремонт дорог местного значения общего пользования в сельских населенных пунктах по;

2 579 046,0 рублей -ИП Сауленко - ремонт дорог местного значения общего пользования в сельских населенных пунктах по контракту;

1 819 955,73 рублей -ООО «Строительная компания №1»- ремонт дорог местного значения общего пользования в сельских населенных пунктах по контракту;

1 081 507,49 рублей – ИП Цицилин»- ремонт дорог местного значения общего пользования в сельских населенных пунктах по контракту;

238 868,11 рублей- ИП Глушак- ямочный ремонт асфальтового покрытия в с.Анучино;

255 600,00рублей-ООО «Восток» (восстановление дорожного покрытия Виноградовка-Ильмаковка-Скворцово);

На сумму **4 393 482,79** рублей выполнены работы предприятием МУП «Анучинская ЖКХ», в том числе:

2 399 348,42 рубля- расчистка снега, подсыпка противогололедными материалами.

1 864 027,33 рублей – чистка и прокапывание кюветов, грейдирование дорог, вывоз веток);

130107,04 рублей- ремонт трубопереездов Ильмаковка- Скворцово, Ясная Поляна, Ильмаковка).

**254 954,02** рублей- ООО «Сибирцевская Стройиндустрия»- приобретение и поставка труб;

**99 600,00** рублей- ОАО ПримАвтоДор»- приобретение асфальта;

**388 626,00** рублей- ИП Захарченко, выполнено обустройство трех автобусных остановок в селах Чернышевка,Виноградовка,Гродеково.

2**.** Приобретение снегоуборочной техники 120 000,0 рублей -до конца года будет израсходовано.

3. Мероприятия на осуществление дорожной деятельности (краевая субсидия -**8 000 000,0** рублей)- ООО «Фриз БК», израсходовано 100%.

4.Повышение безопасности дорожного движения -880 000,0 рублей- израсходовано **551 372,30** рублей, остаток 328 627,70 рублей будет израсходован на установку знаков.

- выполнение работ по актуализации проекта схемы безопасности дорожного движения -200 000,0 рублей, ИП Потапенко;

- приобретение дорожных знаков- ООО«Город дорог»- 264 342,0 рублей;

- установка дорожных знаков -ИП Захарченко С.Н. -32 019,0 рублей;

- Нанесение дорожной разметки- ИП Глушак Е.М- 55 011,30 рублей.

5. Разработка проектно-сметной документации-100 000,0 рублей- израсходовано 40 000,0 рублей на составление смет на ремонт дорог, остаток 60 000,0 рублей будет израсходован до конца года.

6. Софинансирование мероприятий на ремонт дорог по краевой субсидии ООО «Фриз БК» **2 783 391,42** рублей – израсходовано 100%.