Мониторинг объекта (ОН –Маврина Т.Е.)
06.03.2026
Капитальный ремонт здания Пуховского филиала МБОУ школы с.Чернышевка
Сроки выполнения работ: 01.03. - 20.06.2026. 
Подрядчик: ООО "ГУД КАР"
[bookmark: _GoBack]Подрядчик начал работы согласно плану -графику. Ведутся работы по капремонту кровли здания и отделочные работы помещений 1-го этажа здания. На объекте работают 12 чел.
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